Projekt UMOWY Nr …………….

z dnia  ........................

zawarta pomiędzy Komendą Wojewódzką Policji w Rzeszowie ul. Dąbrowskiego 30, 35-036 Rzeszów NIP: 813-02-69-288, REGON: 690316970, zwanym dalej „Zamawiającym”.

Zamawiającego reprezentuje:

................................................................................

a firmą :

...............................................................................

którą reprezentuje:

........................................................................

Firma jest zwana dalej „Wykonawcą”.

§ 1

- Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane dotyczące:

„ Remontu pomieszczeń  sanitarnych w budynku Komisariatu  Policji w Nowym Żmigrodzie”.

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w oparciu o:

- przedmiary robót,

- opis przedmiotu zamówienia

- ofertę Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

§ 2

- Strony ustalają terminy realizacji:

  - Protokolarne przekazanie placu budowy - do 3 dni od dnia zawarcia umowy.

  - Zakończenie realizacji przedmiotu umowy -  do dnia 17-12-2018r.

- Za datę zakończenia realizacji przedmiotu umowy uważa się datę zakończenia przez komisję odbiorową czynności odbioru końcowego i podpisania protokołu odbioru.

§ 3

- Zamawiający powołuje Inspektorów Nadzoru, którymi będą:

    - …………………………….  - roboty budowlane,

    - ……………………………. - roboty instalacji elektrycznych

    - ……………………………. - roboty dotyczące instalacji sanitarnych

Inspektor nadzoru działa w granicach umocowania określonego przepisami Ustawy Prawo budowlane.

- Przedstawicielem Wykonawcy na budowie będzie:...................   -   Kierownik robót

§ 4

- Wynagrodzenie z tytułu realizacji przedmiotu umowy wyniesie: 
........................................ zł (słownie : ....................................) brutto wraz z podatkiem VAT 23%.

- Kwota określona w ust.1 jest ryczałtowa w rozumieniu art. 632 KC i nie podlega zmianie 
w okresie realizacji zamówienia, z zastrzeżeniem możliwości wyłączenia przez Zamawiającego części robót z zakresu będącego przedmiotem umowy lub wstrzymania robót w trakcie realizacji.

- W przypadku wyłączenia części robót lub wstrzymania realizacji robót, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie za roboty już zrealizowane. Potrącenie wynagrodzenia za niewykonane roboty lub części robót nastąpi według cen i nośników cenotwórczych zastosowanych w kosztorysie ofertowym.

- Wynagrodzenie ryczałtowe, o którym mowa w pkt.1 obejmuje wszystkie koszty związane 
z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi:

- koszt zagospodarowania placu budowy, w tym zorganizowania zaplecza budowy dla potrzeb  socjalno-bytowych, magazynowych itp.,

- koszty  wszelkich niezbędnych prób, badań, pomiarów,  koniecznych do zakończenia robót.

§ 5

    - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie z tytułu zwiększenia poszczególnych pozycji przedmiarowych kosztorysów ofertowych, jeżeli to zwiększenie wynikało z nie ujęcia lub zaniżenia tych wielkości w stosunku do szczegółowego zakresu robót.

    - Wykonawca zobowiązuje się wykonać na odrębne zlecenie Zamawiającego roboty nieprzewidziane,  przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych jak 
w przedmiocie umowy za dodatkowym wynagrodzeniem, które ustalone będzie zgodnie 
z następującymi zasadami:

  - wartość robót nie może przekroczyć 50% wartości kwoty umownej,

  - wynagrodzenie Wykonawcy za roboty ustalone będzie wg nakładów określonych w KNR, KNNR, przy zastosowaniu stawek i wskaźników cenotwórczych określonych w ofercie przetargowej,

  - koszty materiałów i sprzętu, w przypadku braku danych do wyceny w ofercie, zostaną ustalone na podstawie cen opublikowanych w kwartalniku „Sekocenbud - ceny średnie” z okresu wykonywania robót,

  - w przypadku braku cen na materiały i sprzęt w kwartalniku Sekocenbud” - ceny zostaną ustalone na podstawie cen rynkowych w uzgodnieniu z Zamawiającym,

  - rozliczenie robót nastąpi na podstawie uzgodnionego protokołu konieczności z kosztorysem sporządzonym według zasad określonych powyżej, po zawarciu odrębnej umowy.

    - Wykonanie innych robót nie objętych zleceniem Zamawiającego nie stanowi  podstawy do wystawienia faktury przez Wykonawcę.

    - Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie wykonać roboty konieczne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Koszt tych robót będzie obciążał Wykonawcę.

§ 6

- Wykonawca może powierzyć podwykonawcom ściśle określony zakres robót przedstawiony 
w ofercie do realizacji w ramach podwykonawstwa.

- Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy z podwykonawcą zawierającej ściśle określony zakres robót jakie podwykonawca będzie realizował w ramach niniejszej umowy oraz wysokość wynagrodzenia za te roboty.

- Wykonawca w przypadku wykorzystania do realizacji umowy innego niż wskazany 
w ofercie podwykonawcy, zobowiązany jest do przedstawienia Zamawiającemu umowy 
z podwykonawcą zawierającej ściśle określony zakres robót jakie podwykonawca będzie realizował w ramach niniejszej umowy oraz wysokość wynagrodzenia za te roboty, jak również dokumentów potwierdzających spełnienie przez podwykonawcę warunków jakie były postawione podwykonawcom w postępowaniu przetargowym.

- Jeżeli Zamawiający w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy 
z podwykonawcą wraz z zakresem i wartością robót do wykonania nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę za zawarcie umowy.

§ 7

- Strony postanawiają, że rozliczenie przedmiotu umowy nastąpi poprzez wystawienie faktury końcowej,  która może być wystawiona po zakończeniu całości robót

- Podstawą zapłaty faktury końcowej jest protokolarne odebranie robót przez komisję powołaną przez  Zamawiającego podczas odbioru końcowego oraz przedstawienie przez Wykonawcę oświadczenia podwykonawców o otrzymaniu całości wynagrodzenia od Wykonawcy za zrealizowane  roboty wykonane w ramach  podwykonawstwa.

- Faktura będzie płatna z konta Zamawiającego na konto Wykonawcy  w terminie do 7 dni od daty doręczenia prawidłowo wystawionej faktury wraz z dokumentami rozliczeniowymi.

- W przypadku zrealizowania przedmiotu umowy w terminie wcześniejszym niż przewiduje umowa, możliwe jest wcześniejsze przekazanie przez Zamawiającego wynagrodzenia dla Wykonawcy, o ile na koncie znajdują się środki finansowe.

- Za datę dokonania płatności strony będą uważały datę przekazania przez Zamawiającego polecenia do banku.

§ 8

Zamawiający zobowiązany jest do:

- protokolarnego przekazania placu robót,

- zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

- dokonania odbioru robót zanikających w ciągu 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia gotowości do odbioru,

- powołania komisji odbioru końcowego w terminie do 7 dni od daty zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia robót i gotowości do odbioru końcowego,

§ 9

Obowiązki Wykonawcy:

- przekazanie Zamawiającemu, przed podpisaniem umowy, kserokopii uprawnień budowlanych 
i kserokopii dokumentu potwierdzającego przynależność do Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa albo innych dokumentów pozwalających wykonywać samodzielne funkcje techniczne
w budownictwie określone w art.12 ust.1 Ustawy Prawo budowlane – osoby pełniącej funkcje kierownika robót,

- protokolarne przejęcie placu robót,

- wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z  obowiązującymi normami, prawem budowlanym i aktami wykonawczymi, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, zgodnie z przepisami prawa,

- zorganizowanie zaplecza budowy  na czas realizacji,

- odpowiednie wymagane przepisami oznakowanie terenu na którym prowadzone będą roboty,

- dbanie o należyty porządek na   terenie prowadzonych robót,

- dbanie aby prowadzone roboty były jak najmniej uciążliwe dla otoczenia, w związku z tym, ze roboty będą prowadzone na obiekcie czynnym.

- przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.,

- wykonanie przedmiotu umowy z materiałów własnych,

- okazanie – na każde żądanie Zamawiającego (Inspektora Nadzoru) – dla wskazanych materiałów: certyfikat na znak bezpieczeństwa, deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną,  dokumenty dopuszczenia do obrotu,

- wykonanie wszystkich niezbędnych do odbioru odpowiednich badań, pomiarów i poniesienie wszystkich kosztów z tym związanych,

- informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu oraz terminie odbioru robót zanikających – jeżeli Wykonawca nie poinformował o tych faktach inspektora nadzoru zobowiązany jest odkryć roboty lub wykonać otwory niezbędne do zbadania robót, a następnie przewrócić roboty do stanu poprzedniego,

- w wypadku zniszczenia i uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w trakcie realizacji  - naprawienie i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

- przerwanie robót na żądanie Zamawiającego oraz zabezpieczenie wykonanych robót przed zniszczeniem,

- zgłoszenie pisemne przedmiotu umowy do odbioru końcowego, uczestniczenie w czynnościach odbioru przez komisję odbiorową powołaną przez Zamawiającego,

- usunięcie stwierdzonych wad,

- uporządkowanie terenu robót w terminie ustalonym na odbiór końcowy,

§ 10

Okres gwarancji i rękojmi za wady wynosi 3  lata, licząc od daty odbioru końcowego.

§ 11

- Za niewykonanie lub nienależyte wykonanie umowy Strony ustalają obowiązek zapłaty kar umownych z następujących tytułów:

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

- za zwłokę w wykonaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru:  w wysokości 0,1 % wynagrodzenia ustalonego w umowie, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na wykonanie roboty do dnia faktycznego odbioru,

- za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi za wady: 
w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust.1, za każdy dzień liczony od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,

- z tytułu samego faktu istnienia w przedmiocie odbioru wad nie dających się usunąć: 
w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust.1, za przedmiot umowy,

- za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy: w wysokości 10% wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust.1.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Strony ustalają, że zapłata kar umownych nastąpi na podstawie noty obciążeniowej w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

- W przypadku wystąpienia zwłoki Wykonawcy (powyżej 14 dni) w wykonaniu przez niego zobowiązań przyjętych niniejszą umową, Zamawiający może zlecić wykonanie usunięcia wad wybranej przez siebie innej firmie na koszt Wykonawcy, zachowując przy tym prawo do roszczenia naprawienia szkody wywołanej w/w zwłoką (Zamawiający zachowuje prawo żądania zapłaty kar umownych).

- Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego, przenoszącego wysokość kar umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

§ 12

- Strony postanawiają, że przedmiotem końcowego odbioru będzie przedmiot umowy.

- Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu:

- dokumenty stwierdzające, że zastosowane wyroby budowlane spełniają wymogi zawarte w art. 10 Ustawy Prawo budowlane,

- wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawcę sprawdzeń i badań,

- Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do kompletności i prawidłowości przedstawionych dokumentów, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin rozpoczęcia odbioru końcowego robót.

- Jeżeli Zamawiający stwierdzi, że roboty nie zostały zakończone lub będzie miał zastrzeżenia co do ich jakości, w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy termin ponownego złożenia przez Wykonawcę wniosku o dokonanie odbioru końcowego.

- Za datę zakończenia robót przyjmuje się datę powiadomienia Zamawiającego przez Wykonawcę 
o gotowości do odbioru końcowego, jeżeli nie wystąpią zastrzeżenia określone w ust. 3 i 4.

- Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

2) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia:

- ale możliwe jest użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odpowiednio obniżyć wynagrodzenie,

- ale wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,

- Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie spisany protokół, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

- Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad oraz do zaproponowania terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie.

- O wykryciu wady w okresie rękojmi Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie. Istnienie wady strony potwierdzają protokolarnie, uzgadniając sposób i termin usunięcia wady.

- Zamawiający przed upływem rękojmi wyznaczy termin ostatecznego odbioru przedmiotu umowy.

- W przypadku nie usunięcia wad przez Wykonawcę w uzgodnionym terminie, wady usunie         Zamawiający, obciążając kosztami ich usunięcia Wykonawcę.

§ 13

Zamawiający przewiduje możliwość zmian w umowie w stosunku do treści oferty, w przypadku zaistnienia następującej  okoliczności :

wydłużenia terminu realizacji o czas opóźnienia,  w przypadku wystąpienia siły wyższej takiej jak: katastrofa, zamieszki, pożar, trzęsienie ziemi, trąba powietrzna, powódź, jak również innych zdarzeń, na które strony nie mają wpływu, lecz które utrudniają pełne lub częściowe wypełnienie zobowiązań umownych i których nie da się uniknąć nawet w przypadku zachowania maksymalnej staranności obu stron.

§ 14

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, gdy:

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpocznie robót w ciągu 7 dni kalendarzowych od dnia przekazania protokolarnego placu budowy,

- Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn przerwie realizację prac i przerwa trwa dłużej niż 15 dni pomimo wezwania wystosowanego przez Zamawiającego złożonego na piśmie,

- Wykonawca nie zastosuje się do pisemnych zaleceń inspektora nadzoru.

- Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 7 dni Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia,

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

§ 15

- Wykonawca, w razie powstania sporu na tle wykonania niniejszej umowy, zobowiązany jest przede wszystkim do wyczerpania drogi postępowania reklamacyjnego.

- Reklamację wykonuje się poprzez skierowanie konkretnego roszczenia do Zamawiającego.

- Zamawiający ma obowiązek do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonych przez Wykonawcę roszczeń w terminie 21 dni od daty pisemnego zgłoszenia.

- W razie odmowy przez Zamawiającego uznania roszczenia Wykonawcy, względnie nie udzielenia odpowiedzi na roszczenia w terminie, o którym mowa w ust.3, Wykonawca uprawniony jest do wystąpienia na drogę sądową.

- W przypadku zaistnienia sporu strony zobowiązują się przekazać sprawy do sądu miejscowo właściwego dla siedziby Zamawiającego.

- Strony ustalają, że w sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie będą miały zastosowanie przepisy kodeksu cywilnego.

- Wszelkie zmiany postanowień umowy wymagają formy pisemnej, pod rygorem nieważności.

- Strony umowy zobowiązują się do niezwłocznego powiadomienia o każdej zmianie adresu, konta bankowego lub numeru telefonu.

- W przypadku nie zrealizowania zobowiązania wskazanego w ust.8, pisma dostarczone pod adres wskazany w niniejszej umowie uważa się za doręczone.

§ 16

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach – 2 egzemplarze dla Zamawiającego 
i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiający :                                                                          Wykonawca :

……………………………..                                                     ….…………………………….